黄设党委〔2026〕005号

党群工作部                             签发人:

会议类别：党委会

会议议题：学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十四次集体学习时的重要讲话精神；研究黄藏寺项目边坡治理和风险防控事项。

会议时间：2026年2月25日上午

会议地点：公司博士后楼102会议室

主 持 人：安新代

参加人员：谢遵党  王兰涛  胡相杰  娄  梅  杨顺群      房后国   景来红（视频参加）

列席人员：李清波  刘庆军  耿  波  任自铭  王泉伟

马若龙  哈  佳  殷世林  刘增强  黄培杰

于立新  张艳锋

记录人员：张建军

纪要内容：

2026年2月25日上午，公司党委召开会议，学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十四次集体学习时的重要讲话精神；研究黄藏寺项目边坡治理和风险防控事项。会议应到公司党委委员8人，实到8人，符合党委会开会规定。公司党委委员、副总经理、总工程师景来红视频参加会议。全国工程勘察设计大师李清波，副总工刘庆军、耿波和生管部、党群部、工程院、地质院、物探院、总包部等部门（单位）负责人及有关人员列席会议。现将会议内容纪要如下：

一、学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局第二十四次集体学习时的重要讲话精神

会议集中学习了习近平总书记在中共中央政治局第二十四次集体学习时的重要讲话精神，结合公司实际研究贯彻落实工作。

会议指出，习近平总书记的重要讲话深刻阐明了培育发展未来产业的重要意义，系统阐释了培育发展未来产业的主攻方向、目标任务、实践路径，是新时期培育发展未来产业的科学指南和根本遵循。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚定不移实施创新驱动发展战略，准确把握“十五五”时期未来产业发展新形势新机遇，自觉在经济社会发展大局和行业变革大势中谋划公司发展思路和目标任务，大力发展水利新质生产力，以创新驱动、数智赋能推动现代化工程咨询企业建设。

会议强调，要加快推进创新型设计院建设和数字化转型，聚焦服务黄河重大国家战略和重要市场需求，进一步优化布局新兴专业，谋划技术创新攻关方向，集中力量持续加强关键核心技术攻关，为黄河保护治理重大项目推进提供技术支撑，力争在重大科技奖项申报中取得新突破。要统筹好高质量发展和高水平安全，强化底线思维和忧患意识，着力防范化解生产经营重大风险，健全风险管控措施。要持续提升精益化管理水平，不断完善绩效运行机制，以重实干、重实绩、重担当的鲜明导向选好用好干部，巩固风清气正、干事创业的良好政治生态。

二、研究黄藏寺项目边坡治理和风险防控事项

会议听取了总包部关于黄藏寺水利枢纽工程左岸边坡治理专题汇报和生管部关于黄藏寺水利枢纽工程重大设计变更及合规性检查工作推进情况的汇报。参会列席有关人员对黄藏寺水利枢纽工程边坡治理技术问题等提出了意见和建议。经与会党委委员充分讨论，会议对推进黄藏寺项目边坡治理和加强风险防控提出了要求：

（一）要坚定战胜困难的决心和信心。近两年来黄藏寺项目发生的边坡塌滑险情严重、工程安全和抢险施工安全风险高，处置困难，投入也较大。在部、委领导的正确指挥和指导支持下，经过公司上下的共同努力，取得了阶段性效果。后续工作要以“艰难困苦，玉汝于成”和爬山过坎的勇气，团结一心，取得黄藏寺工程建设的最终胜利。

（二）要高度重视黄藏寺项目边坡塌滑和地质灾害面临的严峻形势。目前黄藏寺项目边坡不稳定区域扩展较快，范围较大，潜在险情趋重。要充分认识黄藏寺项目边坡进一步塌滑可能造成的重大风险和重大危害，是工程和设计院不可承受之重。

（三）要进一步提高政治站位，认真落实部、委领导指示批示和会议要求，积极担当、抢抓工期、能干快干、科学施工，加快推进现场应急处置工作，守住工程本质安全底线。

（四）现行治理方案是综合公司重要技术力量编制并经过多轮外部咨询评审确定的，原则同意该方案。要以保证工程本质安全、保证施工人员安全、设计和总包单位尽责、投资合理为出发点，结合历次方案咨询审查意见及本次党委会讨论意见，积极合理利用先进技术方案和措施，以开放态度和动态设计原则优化细化技术方案。

（五）黄藏寺项目边坡处理要重点把握好以下原则：一要坚持动态设计、动态除险；二要坚持安全抢险、科学抢险、系统治防、尽快防住、投资合理；三要综合利用减载、固表、排水、锚固、防护等技术手段；对清渣采用挖运、溜渣，以挖溜为主，争取研究试验水冲、微爆等方法；四要强化监测预报，提高复杂险情治理和水库应急调度预案的可操作性；五要解放思想，敢于试验，加强新材料、新方法的研究和应用。

（六）要尽快决策启动项目招标工作。黄藏寺边坡治理项目可以采用单价招标形式，要约定治理过程中方案变化及暂停等可能，具体招标方式由总包部在依法依规前提下选用。公司领导办公会要在一周之内决策批复。

（七）要积极务实筹措资金。要积极谨慎推动重大设计变更工作，克服困难，全力推动解决相关费用。要积极务实争取上级支持，加快推动其他重大治黄项目，增加公司支付能力。

________________________________________________________________

发送：公司领导、有关部门

___________________________________________________________________________________

整理：张建军                                  印数：2份